宜良县城市更新改造局(文件)

宜城改复〔2019〕1号

关于县政协第九届三次会议第21号提案的答复

杨蕊委员：

您提出的《关于加快推进匡山棚户区改造的建议》提案（第21号）已收悉，现将办理情况答复如下：

宜良县匡山片区棚户区改造项目自2017年6月1日启动以来，在县委、县政府的正确领导和各有关单位协调配合下，截至目前，三项签订拆迁协议签定工作完成98.86%。工作推进中切实存在资金缺口大、人员配置不足、部分拆迁户不配合拆迁等问题，通过多方协调，不懈努力，各项问题逐步得到解决，计划于2019年6月30日前完成收尾工作。按照您提出的宝贵建议，对照工作中存在的问题，结合匡山棚改实际，县城改局进一步改进工作措施，多举措推进工作。一是进一步加强了组织领导，横向加强与各相关职能部门的对接，纵向加强与上下汇报沟通，针对工作推进中存在问题，加强对接协调，专门召集相关人员进行研究，按照特殊问题特殊处理，一事一议的原则逐项解决推进过程中遇到的困难和问题。二是与发改局打通消息互通渠道，在拆迁的同时加强招商，引进了云南云投建设有限公司，计划总投资为人民币12.76亿元，打造“匡山项目”，计划于2019年8月1日正式开工建设。三是继续加强工作协调，联合街道、社区工作人员继续入户做好未签户（截至目前还有18户）思想工作，争取早日完成剩余未签户征收补偿协议签订工作。

感谢您对城市更新改造工作的关心，希望继续支持我们的工作。

联 系 人：颜天焰

联系电话：13312575160

宜良县城市更新改造局

2019年6月12日

主题词：办理工作、提案、旧城改造、答复

抄送：县政府督查办、县政协提案委

宜良县城市更新改造局                                   2019年6月12日印发

（共印4份）