宜良县砂龙石材有限公司云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

宜良县砂龙石材有限公司

2020年9月

# 第一部分   方案编制背景

## 一、任务的由来

为实现矿产资源开发与矿山地质环境保护和恢复治理的协调发展，坚持“矿产资源开发与地质环境保护并重，预防为主，防治结合”的方针，本着“谁破坏，谁治理”、“谁治理，谁受益”、“边生产、边治理”的原则，坚持“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业”的原则。本方案编制目的是践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要思想、促进生态文明建设、落实新发展理念，实现资源开发与环境保护相协调，走势经济效益与社会效益、资源效益与生态效益、保障资源安全与保护生态环境、矿业企业发展与矿区群众意愿统筹协调的内涵式发展道路，促进矿山企业健康可持续发展。同时依据国土资源部第44号部长令《矿山地质环境保护规定》和《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号文），有效地对矿山地质环境进行保护与恢复治理，确保人民生命财产安全。

云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿为变更矿山，生产规模由30万t/a变更为90万t/a，开采标高由1769m-1710m变更为1768-1614m，矿区面积0.3222km2不变；为办理变更手续，2019年10月，云南物探矿业有限公司编制完成了《云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿勘查地质报告》，并取得评审备案证明；2019年11月，云南物探矿业有限公司编制完成《云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》并取得评审备案证明。

矿山曾于2016年5月评审并备案了《云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，由于矿山申请变更，原方案需修编。截止2020年3月，矿山存入土地复垦账号资金960561.31元。

为办理矿山采矿许可证变更手续，根据《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）及《土地复垦条例》等相关法律法规，采矿权人宜良县砂龙石材有限公司委托西南能矿建设工程有限公司编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

## 二、编制目的

编制本方案的目的是在核实了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、恢复及综合治理措施，为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据，以期同时实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

# 第二部分   矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 |  | 矿山名称 |  | 云南省宜良县北墩子4#采石场普通建筑材料用石灰岩矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿山企业名称 |  | 宜良县砂龙石材有限公司 |  |  |  |
|  |  | 矿山类型 |  | □申请 □持有 变更 |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  | 企业性质 |  | 有限责任公司 | 项目性质 |  | 生产建设 |
|  |  | 矿区面积及开采标高 |  | 矿区面积为0.3222km2，开采标高：1768-1614m |  |  |  |
|  |  | 资源储量 |  | 设计可采资源2997.73万t | 生产能力 |  | 90万t/a |
|  |  | 采矿证号 （划定矿区范围） |  | 0.3222km2 | 评估区面积 |  | 100.15km2 |
|  |  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  | G48G071020 |  |  |  |
|  |  | 矿山生产服务年限 |  | 26年(2019.11-2045.11) | 方案适用年限 |  | 5年（2020.8-2025.8） |
|  |  | 编制单位 |  | 西南能矿建设工程有限公司 |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 | 重要区 □较重要区 □一般区 |  | 一级□二级□三级 |  |
|  |  |  | 地质环境条件 | 复杂□较复杂□简单 |  |  |  |
|  |  |  | 生产规模 | □大型□中型小型 |  |  |  |
|  |  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状评估：据现场调查，评估区内分布有两个潜在不稳定边坡，易发生小规模滑坡及崩塌，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等-大 预测评估： 1、加剧：随着开采活动的进行，现状潜在不稳定边坡（BW1）将逐渐转化为采场最终边坡，在矿业活动期间，如未按开发利用方案进行分台阶开采，在强降雨或外力作用下，边坡极易形成小规模滑坡及崩塌等地质灾害，可能性及危险性中等-大；加剧已有废石场（BW2）发育的可能性中等-大，危害及危险性中等-大。 2、引发：未来采场最终边坡不稳定，易发生小规模滑坡及崩塌，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等-大；矿山已有地面设施已建成并良好运营多年，未来发生滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；高位水池未来建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建废石场及表土场达设计排放量时引发滑坡的可能性中等，危害及危险性中等。 3、遭受：采场内作业人员及设备遭受最终边坡引发的滑坡及崩塌的可能性中等-大，危害及危险性中等-大；矿山已有地面设施遭受场地自身引发的滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；水池遭受其自身建设及运营引发的滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；废石场及表土场遭受其自身引发的滑坡可能性中等，危害及危险性中等。 综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重 |  |  |  |
|  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状评估：矿区及周围主要含水层水位无变化，下降幅度小，矿区及周围地表水体无漏失现象，开采深度较大，现状条件下，对含水层破坏较严重。 预测评估：未来开采深度较大，对周边水质及周边村庄饮用水源影响较严重。 综上所述，预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为较严重。 |  |  |  |
|  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 | 现状评估：现状对地形地貌景观破坏主要表现在办公生活区、生产加工区、堆料场、已有废石场、矿山道路、采空区等，矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏严重。 预测评估：未来对地形地貌景观破坏主要表现在未来采场、废石场、表土场、道路高位水池。预测矿山开采对区内地形地貌景观影响严重。 |  |  |  |
|  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状评估：评估区地表水不发育，现状矿山雨季场地淋滤水使地表水体变浑浊，悬浮物增多，泥沙增多，对季节性地表水体造成一定的污染，泥沙淤积对土壤造成一定的沙化，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 预测评估：未来矿山建设防治工程对地表水体污染的可能性增大，使季节性地表水体悬浮物增多，泥沙增多，是土壤沙化的可能性增大。总体上，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 |  |  |  |
|  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 | 评估区内分布有2户/12人，距离采场较远，且不在爆破警戒范围之内，开采对其影响较轻。 |  |  |  |
|  |  | 矿山地质环境影响综合评估 |  | 评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，相应归属于矿山地质环境影响程度严重区（ⅰ）、较严重区（ii1、ii2）和矿山地质环境影响程度较轻区（ⅲ）。 |  |  |  |
| 适用年限内 工作计划安排表 |  |  |  | 矿山地质环境治理工作计划 时间; 工作内容. 2020-2021年; 在已有废石场（BW2）底部修建挡墙并设置警示牌；在表土场底部修建挡墙，顶部修建截排水沟，并设置警示牌；对采场危岩进行清理；在开采台阶内侧开挖排水沟；对已建挡墙及截排水沟运营情况定期进行监测。. 2021-2022年; 对采场危岩进行清理；在开采台阶内侧开挖排水沟；对已建挡墙及截排水沟运营情况定期进行监测。. 2022-2023年; 对采场危岩进行清理；在开采台阶内侧开挖排水沟；对已建挡墙及截排水沟运营情况定期进行监测。. 2023-2024年; 对采场危岩进行清理；在开采台阶内侧开挖排水沟；对已建挡墙及截排水沟运营情况定期进行监测。. 2024-2025年; 对采场危岩进行清理；在开采台阶内侧开挖排水沟；对已建挡墙及截排水沟运营情况定期进行监测。. |
| 矿山地质环境保护与治理恢复基金计提 |  |  |  | 矿山地质环境保护与恢复治理基金计提表 编号; 预存年份; 年度预存（万元）. 1; 2020年11月30日前; 22.34. 2; 2021年11月30日前; 22.34. 3; 2022年11月30日前; 22.34. 4; 2023年11月30日前; 22.34. 5; 2024年11月30日前; 22.34. 合计; 111.70. |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  |  | 矿山为变更矿山，根据对矿山导致土地损毁的生产建设工艺及流程分析，矿山可能产生土地损毁的环节集中在以下几个阶段：历史开采期（含地质勘探期）、剩余生产期，具体分析如下。 历史开采期：核实矿山已编制完成的储量报告、开发利用方案及现场踏勘情况，该项目对土地损毁主要是办公生活区、生产加工区、已有废石场、已有道路、露天采场已挖损区等造成土地的压占、挖损损毁。地质勘探活动损毁的面积分别计入了露天采场已挖损损区、生产加工区、道路损毁区内。 剩余生产期：首先是拟建废石场、高位水池、拟建挡墙截排水沟、表土堆放场对土地造成压占损毁；拟建道路、露天采场拟采区等对地表造成的挖损损毁。 |  |  |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  |  | 已损毁土地范围包括：办公生活区、生产加工区、已有废石场、已有道路、露天采场挖损区等； 已损毁土地面积9.0219hm2，其中损毁旱地0.5231hm2，果园0.2344hm2，有林地0.2128hm2，农村道路0.2468hm2，裸地0.1642hm2，采矿用地7.6406hm2。 |  |  |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  | 拟损毁土地范围包括：拟建废石场、拟建道路、高位水池、新建挡墙和截排水沟、表土堆放场、露天采场拟采区等； 拟损毁土地11.4581hm2，其中损毁旱地1.3927hm2，果园5.1415hm2，有林地0.0096hm2，灌木林地2.0446hm2，农村道路0.1021hm2，裸地2.7676hm2。 |  |  |  |

| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 |  | 二级地类 | 小计 （hm2） | 已损毁 （hm2） |  | 拟损毁 （hm2） | 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 |  | 旱地 | 1.9158 | 0.5231 |  | 1.3927 |  |
|  | 园地 |  | 果园 | 5.3759 | 0.2344 |  | 5.1415 |  |
|  | 林地 |  | 有林地 | 0.2224 | 0.2128 |  | 0.0096 |  |
|  |  |  | 灌木林地 | 2.0446 |  |  | 2.0446 |  |
|  | 交通运输用地 |  | 公路 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农村道路 | 0.3489 | 0.2468 |  | 0.1021 |  |
|  | 其他土地 |  | 裸地 | 2.9318 | 0.1642 |  | 2.7676 |  |
|  | 城镇村及采矿用地 |  | 采矿用地 | 7.6406 | 7.6406 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 20.4800 | 9.0219 |  | 11.4581 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁或占用 |  | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖损 |  | 16.1008 |  | 6.0245 |  | 10.0763 |
|  |  | 塌陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压占 |  | 3.7228 |  | 2.4138 |  | 1.3090 |
|  |  | 小计 |  | 19.8236 |  | 8.4383 |  | 11.3853 |
|  | 占用 |  |  | 0.6564 |  | 0.5836 |  | 0.0728 |
|  | 合计 |  |  | 20.4800 |  | 9.0219 |  | 11.4581 |
| 土地复垦面积 | 一级地类 | 二级地类 |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 旱地 |  |  |  | - |  | 9.9614 |
|  | 林地 | 有林地 |  |  |  | - |  | 0.3998 |
|  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  | 4.3524 |
|  | 草地 | 人工草地 |  |  |  | - |  | 5.1100 |
|  | 合计 |  |  |  |  | - |  | 19.8236 |
|  | 土地复垦率 |  |  |  |  | 复垦面积 |  | 比例 |
|  |  |  |  |  |  | 19.8236 |  | 96.79% |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理分区 | 治理对象 |  |  | 工程措施 | 工程项目 |  | 单位 | 工作量 |
| 重点防治区 | 露天采场 |  |  | 清理措施 | 危岩清理 |  | m3 | 3200 |
|  |  |  |  | 防护措施 | 栅栏 |  | m | 476 |
|  |  |  |  | 拦挡措施 | 挡土梗 |  | m3 | 446.58 |
|  |  |  |  | 截排水措施 | 截排水沟 |  | m | 4962 |
|  |  |  |  | 警示措施 | 警示牌 |  | 块 | 11 |
|  | BW2 |  |  | 清理措施 | 危岩清理 |  | m3 | 150 |
|  |  |  |  | 警示措施 | 警示牌 |  | 块 | 2 |
|  | 表土场 |  |  | 警示措施 | 警示牌 |  | 块 | 1 |
|  | 废石场 |  |  | 警示措施 | 警示牌 |  | 块 | 2 |
|  | 监测管控 |  |  |  | 设置监测点 |  | 个 | 18 |
| 一般防治区区 | 监测管控 |  |  |  | 对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决,做到预警预防。 |  |  |  |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  | 192.38 |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 | 根据矿山土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度及防治责任，以及根据矿山服务年限制定，确定土地复垦工程进度。根据该开始开采工艺、工程进度及土地损毁程度预测图斑，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。 根据主体项目进度计划安排，整个项目区土地复垦工作共计划分下面三个阶段进行实施。分析如下， 第一阶段（生产近期）： 时间划分：2020年8月-2025年8月； 复垦对象：已有废石场、露天采场； 复垦目标：复垦土地总面积0.7569hm2，其中复垦有林地0.1239hm2，灌木林地0.2643hm2，草地0.3687hm2； 复垦措施：建立监测系统对各场地损毁区开始监测。对拟建场地进行表土剥离，运往表土堆放场进行统一管护。已有废石场平台区覆土、栽植林木、撒播草籽、林木抚育，对边坡区撒播草籽，并在边坡底部栽植爬山虎。对于露天采场边生产边复垦，主要措施有覆土；复垦灌木林地区域栽植灌木，撒播草籽，林木抚育等。复垦草地区域撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎，林木抚育等。 工程量：表土剥离62170m3；覆土1659m3；栽植云南松310株，火棘971株，在边坡底部栽植爬山虎185株，撒播草籽0.7569hm2；对已复垦区域及表土堆放场堆存表土进行管护，管护面积1.8126hm2。 复垦投资：静态92.35万元，动态95.13万元。 第一阶段各年度工作细化分析如下： 1) 第一年（2020年8月－2021年8月）复垦工作计划 复垦对象：已有废石场； 复垦目标：做好各复垦单元的监测工作。复垦土地总面积0.2182hm2，其中复垦有林地0.1239hm2，复垦草地0.0943hm2； 工作内容：矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备，建立监测系统对各场地损毁区开始监测。对项目区拟建场地进行表土剥离，对复垦区各单元进行监测。对已有废石场平台区覆土50cm，再加上穴装覆土0.125m³/株；栽植乔木、灌木、撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎。 工程量：表土剥离62170m3，覆土848m3；已有废石场平台区栽植云南松310株，火棘310株，在已有废石场边坡底部栽植爬山虎80株，撒播草籽0.2182hm2；对已复垦区域进行管护，同时对表土堆放场堆存表土进行管护；共计管护面积1.2739hm2。 复垦投资：静态79.50万元，动态79.50万元。 2) 第二年（2021年8月－2022年8月）复垦工作计划 工作内容：对已复垦区域进行监测、管护；同时对表土堆放场堆放表土进行管护。 工程量：对管护面积1.2739hm2。 复垦投资：静态2.00万元，动态2.14万元。 3) 第三年（2022年8月－2023年8月）复垦工作计划 复垦对象：1734m平台及边坡； 复垦目标：复垦土地总面积0.0818hm2，其中复垦灌木林地0.0480hm2，复垦草地0.0338hm2； 工作内容：对复垦区各单元进行监测，同时对表土堆放场堆放表土进行管护。对1734m平台覆土30cm，再加上穴装覆土0.027m³/株；然后栽植灌木、撒播草籽；对1734m边坡撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎。 工程量：覆土147m3；栽植火棘120株，在边坡底部栽植爬山虎25株，撒播草籽0.0818hm2；对已复垦区域及表土堆放场堆存表土进行管护，管护面积1.3557hm2。 复垦投资：静态2.55万元，动态2.92万元。 4) 第四年（2023年8月－2024年8月）复垦工作计划 复垦对象：1719m平台及边坡； 复垦目标：复垦土地总面积0.1882hm2，其中复垦灌木林地0.0888hm2，复垦草地0.0994hm2； 工作内容：对复垦区各单元进行监测。对1719m平台覆土30cm，再加上穴装覆土0.027m³/株；然后栽植灌木、撒播草籽；对1719m边坡撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎。 工程量：覆土272m3；栽植火棘222株，在边坡底部栽植爬山虎85株，撒播草籽0.1882hm2；对已复垦区域及表土堆放场堆存表土进行管护，管护面积1.5439hm2。 复垦投资：静态3.65万元，动态4.47万元。 5) 第五年（2024年8月－2025年8月）复垦工作计划 复垦对象：1704m平台及边坡； 复垦目标：复垦土地总面积0.2687hm2，其中复垦灌木林地0.1275hm2，复垦草地0.1412hm2； 工作内容：对复垦区各单元进行监测。对1704m平台覆土30cm，再加上穴装覆土0.027m³/株；然后栽植灌木、撒播草籽；对1704m边坡撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎。 工程量：覆土391m3；栽植火棘319株，在边坡底部栽植爬山虎120株，撒播草籽0.2687hm2；对已复垦区域及表土堆放场堆存表土进行管护，管护面积1.8126hm2。 复垦投资：静态4.65万元，动态6.10万元。 第二阶段（生产中后期）： 时间划分：2025年8月-2045年11月； 复垦对象：露天采场； 复垦目标：复垦土地总面积15.2233hm2，其中复垦旱地6.6944hm2，灌木林地4.0881hm2，复垦为草地4.4408hm2； 复垦措施：对于露天采场边生产边复垦，主要措施有覆土，复垦旱地土壤翻耕及土壤培肥、修筑水窖；复垦灌木林地区域栽植灌木，撒播草籽，林木抚育等。复垦草地区域撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎，林木抚育等。对已复垦区域进行全面管护。 工程量：覆土46012m3、土壤翻耕6.6944hm2、土壤培肥20.0832hm2；复垦旱地区域修筑水窖20座；栽植火棘9800株，在边坡底部栽植爬山虎4385株，撒播草籽8.5289hm2；对已复垦区域及表土堆放场堆存表土进行管护，管护面积17.0359hm2。 复垦投资：静态152.11万元，动态199.38万元。 第三阶段（闭坑后复垦期）： 时间划分：2045年12月-2049年5月； 复垦对象：办公生活区、生产加工区、拟建废石场、表土堆放场、高位水池、矿山道路不保留区； 复垦目标：复垦土地总面积3.8434hm2，其中复垦旱地3.2670hm2，有林地0.2759hm2，草地0.3005hm2； 复垦措施：对于复垦区场地进行全面复垦规划，主要措施有建筑物砌体拆除、废渣清理、覆土、土壤培肥及翻耕，复垦耕地修建水窖等配套工程；复垦林地区域栽植乔木、灌木，撒播草籽，林木抚育等。复垦草地区域撒播草籽，同时在边坡底部栽植爬山虎，林木抚育等。对已复垦区域进行全面管护。 工程量：建筑物拆除1245m2，混凝土拆除249m3，浆砌石拆除110.5m3，废渣清理2278.4m3，覆土12880m3、土壤翻耕3.2670hm2、土壤培肥9.8010hm2；栽植云南松690株，火棘690株，在边坡底部栽植爬山虎272株，撒播草籽0.5764hm2；办公生活区修建水窖1座、生产加工区修建水窖6座、拟建废石场修建水窖1座、表土堆放场修建水窖3座；对已复垦区域进行管护，管护面积19.8236hm2。 复垦投资：静态62.30万元，动态81.66万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 | a）组织保障措施 为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。 基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。 本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 b）费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由宜良县砂龙石材有限公司支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。 根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。 本复垦方案的复垦投资费用为376.17万元。复垦工作将在本复垦方案通过审批后开始。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。 由于业主已缴存土地复垦资金960561.31元（具体见附件缴款凭证），扣除后第一年预存剩余静态总投资的20%，其余费用逐年预存，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿山闭坑前3年全部预存完毕。详见费用预存计划表。 c）监管保障措施 1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 6）资金管理办法 完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。 d）技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 | 该项目土地复垦静态总投资为306.76万元，动态总投资为376.17万元，矿山已于2020年3月5日预存960561.31元；扣除后第一年预存剩余静态总投资的20%，其余费用逐年预存，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿山闭坑前3年全部预存完毕。 复垦资金预存表 预存时间; 年度预存（万元）; 已存费用（元）; 实际应预存（万元）. 2020年11月30日前; 80.00; 960561.31; 42.14. 2021年11月30日前; 13.46; 10.82. 2022年11月30日前; 13.46; 10.82. 2023年11月30日前; 13.46; 10.82. 2024年11月30日前; 13.46; 10.82. 2025年11月30日前; 13.46; 10.82. 2026年11月30日前; 13.46; 10.82. 2027年11月30日前; 13.46; 10.82. 2028年11月30日前; 13.46; 10.82. 2029年11月30日前; 13.46; 10.82. 2030年11月30日前; 13.46; 10.82. 2031年11月30日前; 13.46; 10.82. 2032年11月30日前; 13.46; 10.82. 2033年11月30日前; 13.46; 10.82. 2034年11月30日前; 13.46; 10.82. 2035年11月30日前; 13.46; 10.82. 2036年11月30日前; 13.46; 10.82. 2037年11月30日前; 13.46; 10.82. 2038年11月30日前; 13.46; 10.82. 2039年11月30日前; 13.46; 10.82. 2040年11月30日前; 13.46; 10.82. 2041年11月30日前; 13.46; 10.82. 2042年11月30日前; 13.51; 10.75. 合计; 376.17; 960561.31; 280.11. |
| 复垦费用估算 | 费费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 |  |  | 费用（万元） |  |  |
|  |  | 1 | 工程施工费 |  |  | 222.73 |  |  |
|  |  | 2 | 设备费 |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 3 | 其他费用 |  |  | 44.88 |  |  |
|  |  | 4 | 预备费 |  |  | 95.21 |  |  |
|  |  | （1） | 基本预备费 |  |  | 16.86 |  |  |
|  |  | （2） | 价差预备费 |  |  | 69.41 |  |  |
|  |  | （3） | 风险金 |  |  | 8.93 |  |  |
|  |  | 5 | 监测与管护费 |  |  | 13.36 |  |  |
|  |  | （1） | 复垦监测费 |  |  | 6.68 |  |  |
|  |  | （2） | 管护费 |  |  | 6.68 |  |  |
|  |  | 6 | 静态总投资 |  |  | 306.76 |  |  |
|  |  | 7 | 动态总投资 |  |  | 376.17 |  |  |

# 第三部分  结论与建议

## 一、结论

（1）评估区面积100.15hm2，矿山地质环境影响评估精度为一级，地质灾害危险性评估级别为一级；

（2）评估区地形地貌条件复杂；据《云南省国土资源遥感综合调查报告》，区域地壳稳定性属不稳定区；评估区水文地质条件属以大气降水直接充水为主的中等类型；评估区工程地质条件属以较硬-坚硬岩组为主的中等类型；评估区现状破坏地质环境的人类工程活动强度总体较强烈。总体评估区地质环境条件属“复杂”类型。

（3）现状评估：本矿为变更矿山，现状分布有一个采空区边坡（BW1），危害及危险性中等；分布一个废石场边坡（BW2），危害及危险性中等-大；矿业活动对地下含水层的影响和破坏较轻；矿山开采对原有地形地貌景观破坏严重；对土地资源的影响和破坏程度严重。区内矿业活动现状对地质环境的影响程度确定为严重。

（4）预测评估：露天采场最终边坡引发滑坡及崩塌的可能性中等-大，主要威胁底部作业人员及设备，危害及危险性中等-大；已有地面设施建设及运营引发滑坡及崩塌的可能性小，危害及危险性小；拟建废石场及表土场引发滑坡及崩塌的可能性中等，危害及危险性中等；

本矿山采用露天开采方式进行采矿，评估区范围内主要分布的含水层为基岩类裂隙含水层，其次为松散岩类孔隙含水层。未来矿山开采形成的露天采空区内主要含水层位为志留系中统庙高组上段，岩性为石灰岩，富水性中等。随着矿山的开采，预测未来整体露天采空区最大面积将达9.9395hm2，基底标高为1614m。采矿将形成较高露天采场边坡，开采深度最高达145m，边坡会局部阻断地下水的径流，造成地下水位的下降（下降深度较小），对含水层破坏较轻。

未来矿山开采建设中将形成较大范围的采空区和开采边坡，将不同程度地破坏地形地貌，压占并破坏地表植被，改变现状地形条件和破坏现状地貌及生态景观。未来矿山开采对地形地貌景观影响和破坏程度严重。随着采矿活动的深入，将占用和破坏的土地资源约20.4800hm2，破坏地类为水田、旱地、果园、有林地、灌木林地、公路、农村道路、采矿用地、裸地等，对土地资源影响和破坏程度严重。

综合矿山开采对地质环境影响程度严重。

（5）地质灾害危险性综合评估：将评估区分为地质灾害危险性大区（I）、地质灾害危险性中等区（II1、II2）及地质灾害危险性小区（III），共三个级别，四个区；

矿山建设适宜性总体评估结论为：矿山开采建设过程中诱发和加剧地质灾害（含岩土工程问题）多属开采此类矿山过程中常见地质灾害，采取积极有效的防治措施，才能有效避免和减轻地质灾害的危害。矿山建设适宜性综合评估为适宜性差。

（6）矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为5年（2020年5月-2025年5月），根据矿山地质环境现状评估和预测评估结果，将矿山保护与治理恢复划为重点防治区（A1、A2）、次重点防治区（B1、B2）和一般防治区（C）三级五区，采矿活动对地质环境影响较强烈的区域处于重点区，而其它为一般区。针对各不同防治区提出了地质环境防治措施和手段，进度安排。

（7）本项目复垦责任范围面积20.4800hm2，本项目无永久性建设用地，复垦区损毁土地全部纳入复垦责任范围。根据土地权属人意见，并结合矿山开采现状，设计将部分矿山道路、新建挡墙截排水沟进行保留，共计保留面积0.6564hm2。最终规划复垦土地面积19.8236hm²，其中复垦旱地9.9614hm²，有林地0.3998hm²，灌木林地4.3524hm²，草地5.1100hm²，土地复垦率达到96.79%。

土地复垦方案编制年限28.8年（2020年8月-2049年5月），适用年限为5年（2020年8月-2025年8月），静态投资费用306.76万元，亩均投资10316.41元，动态投资376.17万元，亩均投资12650.71元，资金全部来源于矿山企业。

## 二、建议

（1）矿山应严格按照开发利用方案设计进行自上而下分台开采，严格控制台阶边坡角和采场最终边坡角；严禁掏底式开采，在开采中应及时对爆破开采形成的危岩体进行清理，避免危岩体发生滑坡或崩塌，危害作业人员及设备。

（2）对于开发利用方案设计的挡墙和截排水沟，矿山应及时修建，并定期对挡墙及截排水沟的运营情况进行监测。

（3）矿山应加强对采场边坡、废石场边坡、表土场边坡、道路边坡进行监测，加强巡查。

（4）严格按照矿产资源开发利用方案进行开采和按矿山地质环境保护与土地复垦方案进行治理和恢复。并委托有资质的单位进行防治工程监理，委托手续应事先办理好并备案。

（5）方案通过审查后一个月内，矿方应严格执行《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）和《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》，及时交纳矿山地质环境治理基金和土地复垦费用。

（6）尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与恢复治理的各项实施工作。矿山地质环境问题的预防、恢复、治理工程，应进行专项的勘察、设计、施工，并进行技术论证和专家审查。

（7）矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦工作，始终贯穿于矿山建设与生产的全过程，企业应坚持“边开发、边治理”的原则，最大限度地减少矿产开采对地质环境、土地资源的影响和破坏。

（8）矿山开采过程中，扬尘极大，建议日常洒水除尘，即保护环境，又关爱职工健康。

（9）建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。

（10）加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境，以期实现经济效益和环境效益双赢。

（11）严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。

（12）方案适用年限期满时，建议矿山续编本方案。

（13）开采过程中挖取的浮土应加强论述，并给出使用和保管，便于在进行恢复治理时使用。