宜良县城市更新改造局(文件)

宜城改复〔2020〕5号

关于加快匡山棚户区改造项目建设力度

的第21号提案的答复

王维贵委员：

您提出的关于加快匡山棚户区改造项目建设力度的提案已收悉，现将办理情况答复如下：

匡山棚户区改造项目建设项目由昆明宜良中青旅文化发展有限公司投资开发建设，总投资55亿元，项目分三期建设，一期用地113亩，预计投资12亿元，拟通过恢复改造云南第二大文庙、法明寺、县衙（民族博物馆）、文公祠等重要历史文化遗产，再现千年古城的历史风貌，使宜良成为最适宜居住和最具幸福感的“文韵小镇、花乡水城”。6月10日，一期项目用地113亩已摘牌，正在开展地勘工作，9月3日，项目一期商建部分已开工建设，建设周期两年半。

项目一期施工总承包单位已招标确定，项目监理、造价单位已通过招标确定。文物修复编制单位正在招标中，9月15日前将正式启动文物修复编制工作。

感谢您对城市更新改造工作的关心，希望继续支持我们的工作！

联 系 人：颜天焰

联系电话：13312575160

宜良县城市更新改造局

2020年9月7日

**主题词：**办理工作、建议、旧城改造、答复

抄送：县政府督查办、县政协提案委

宜良县城市更新改造局 2020年 9月7日印发

（共印4份）