整改落实情况公示表
	反馈（投诉）问题
	受理编号：D2YN202104140028。昆明市宜良县宜石垃圾处理厂的低温碳化处理工艺未完善相关环保手续，擅自投运。

	整改目标
	宜良县循环经济投资有限公司垃圾热解炭化生产线依法依规取得环境影响审批文件，完善配套污染防治设施建设并依法取得排污许可证。

	整改措施
	[bookmark: _GoBack]1.督促宜良县循环经济投资有限公司加快工作进度，及时编制垃圾热解炭化生产线项目环境影响报告并报生态环境部门审批，完善配套污染防治设施建设并依法取得排污许可证。
2.做好对宜良县循环经济投资有限公司完善环保审批手续的帮扶指导。

	整改主要工作成效
	1.2021年4月15日，由昆明市生态环境局宜良分局牵头，组织县城管局、匡远街道办进行现场核实。督促宜良县循环经济投资有限公司立即停止垃圾热解炭化处理生产线使用及违法排污。2021年4月19日再次检查时，该公司垃圾低温热处理碳化生产线已停止运行，无烟气外排，正对设备及管道进行降温，查看中控系统设备温度已降低至60℃以下。
2.昆明市生态环境局宜良分局督促宜良县循环经济投资有限公司立即将厂区南面未硬化场地上贮存的约500吨生物炭转运至密闭仓库内。2021年4月19日再次检查时，贮存的生物炭已全部转运至密闭仓库内。
3.经昆明市生态环境局宜良分局调查，发现宜良县循环经济投资有限公司存在“未批先建、未验先投、无证排污”等环境违法行为，已于2021年3月8日进行立案调查，2021年4月2日下发了行政处罚事先（听证）告知书，2021年5月6日下发了行政处罚决定书，处罚款111.78万元。罚款已于2022年3月1日全部缴清。
4.该公司垃圾热解炭化项目生产线已停止建设；该公司承诺放弃项目建设，待完善工艺符合条件后重启环境影响评价，获批后启动项目建设。

	责任单位及责任人
	昆明市生态环境局宜良分局  黄淑佩：15198948131

	公示说明
	  现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人员及电话：黄淑佩，15198948131。


公示单位：宜良县人民政府                 2023年11月21日
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