整改落实情况公示表

（受理编号：X3YN202405280067）

公示单位：宜良县人民政府               2024年9月10日
	反馈（投诉）问题
	受理编号：X3YN202405280067
投诉问题：2023年2月17日以来，昆明市宜良县北古城镇车田社区新街小组对普济桥附近的南盘江河道进行开挖，砂石堆放在河床上摆放烧烤摊，污染下游村民及牲畜生产生活用水。

	整改目标
	规范管理烧烤经营场所，对私自开挖、侵占河道的行为限期进行整改，并退出河道管理范围，有序经营。同时督促经营主体进一步加强日常保洁，禁止垃圾入河、污水排河情况发生。

	整改措施
	1.由宜良县水务局组织宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府对沿岸经营场所范围线进行划定，对经营户是否违法进行初步判断，督促涉事主体限期整改。

2.由宜良县水务局对拒不整改或未达整改要求的涉事主体依法立案查处。

3.宜良县水务局、宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府每周不少于一次对沿岸经营场所进行监督检查，发现问题及时督促规范整改。
4.由宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府拟定符合实际的监督检查、安全管理、污染防治协议，与经营户完成签订，明确双方责任，并报宜良县水务局备案。

	整改主要工作成效
	1.落实河道管理范围划定及违法问题整改。2024年6月13至14日，完成北古城镇河道管理范围线划定，2024年6月18日完成耿家营乡河道管理范围线划定，同时对存在违法行为的27户经营户书面告知整改要求，督促各经营户限期自行规范整改，做好卫生保洁，杜绝污染物入河。立案查处经营主体1户，该经营主体在规定期限内完成整改，免予行政处罚。

2.落实长效监督检查要求。例行每周监督检查，2024年5月23日以来，县、镇、村联合检查7次，召开专题研究部署会议3次，专题汇报1次，发函至相关单位核实处理3件。

3.建立长效监督管理机制。按照规范引导的总思路结合《宜良县南盘江沿线旅游经营秩序整治工作方案》的总要求，联合相关职能部门共同整治占用河道、耕地、林地，无序经营、私搭乱建的行为，规范经营秩序。

	责任单位及责任人
	宜良县水务局  陈锐   

	公示说明
	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人员及电话：黄淑佩，0871—67597263。


