- 第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表

（X3YN202405300003）

公示单位：宜良县人民政府 　                 2024年11月25日

| 投诉问题 | 受理编号：X3YN202405300003 群众投诉问题：昆明市宜良县宜马公路王官营至明丰造纸厂路段2.24公里路面仅修复一半，其余破烂不堪扬尘弥漫，影响居民健康。 |
| --- | --- |
| 办结目标 | 加强公路日常养护，及时处治路面病害，积极向上级单位争取项目资金立项进行路面处治，减轻扬尘污染。 |
| 整改措施 | 1.由宜良公路分局组织对该路段路面进行清扫保洁，加强路段洒水降尘。 2.由宜良公路分局于2026年12月31日前持续加强公路日常养护，清扫路面，保障道路畅通。 3.由宜良公路分局于2026年12月31日前向上级单位争取项目资金立项，进行路面修复，及时处治路面病害，减轻扬尘。 |
| 整改主要工作成效 | 1.2024年5月31日至6月9日，宜良公路分局安排人员对该路段路面进行日常清扫保洁，加强路段洒水降尘，全面清理路肩、路基边坡、边沟、涵洞等设施，清运沿线垃圾杂物，对多次倾倒垃圾点设立围挡，张贴警示标牌，保障道路畅通。 2.根据昆明公路局2024年6月21日批准的路面病害处治方案，采用路面处治措施为：40cm厚级配碎石换填局部路基软弱部分，加铺15cm厚级配碎石底基层+25cm厚水泥稳定碎石基层+5cm厚AC-20沥青混凝土下面层+4cm厚AC-16沥青混凝土上面层，两侧现场浇筑宽度为30cm的C20混凝土路缘石。处治完成后消除因路面破损引起的扬尘现象。 |
| 自查自验和市级验收情况 | 2024年10月8日，通过了县级自查自验；2024年11月21日，市交通运输局、市公路局对此交办件开展了市级验收，并通过了市级验收。 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人员及电话：黄淑佩，0871-67597263。 |