- 第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表

（受理编号X3YN202405220047）

公示单位：宜良县人民政府 　                   2024 年11月29日

| 投诉问题 | 受理编号：X3YN202405220047 群众投诉问题：昆明市宜良县南盘江北古城镇段沿岸私自开挖、侵占河道成为烧烤、露营活动点，产生大量垃圾丢弃河中造成污染;狗街镇南盘江中有水葫芦大量繁殖，导致水质变差，影响防汛行洪。 |
| --- | --- |
| 办结目标 | 规范管理南盘江北古城镇段沿岸经营场所，对私自开挖、侵占河道的行为限期进行整改，督促经营主体进一步加强日常保洁，禁止垃圾、污水入河，立即对集中连片的水葫芦进行清理打捞，并建立长效保洁机制。 |
| 整改措施 | 1.由宜良县水务局组织宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府对沿岸经营场所范围线进行划定，对经营户是否违法进行初步判断，督促涉事主体限期整改。 2.由宜良县水务局对拒不整改或未达整改要求的涉事主体依法立案查处。 3.宜良县水务局、宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府每周不少于一次对沿岸经营场所进行监督检查，发现问题及时督促规范整改。 4.由宜良县北古城镇人民政府、宜良县耿家营乡人民政府拟定符合实际的监督检查、安全经营承诺书，与经营户完成签订， 明确双方责任，并报宜良县水务局备案。 5.由宜良县水务局及宜良县狗街镇人民政府组织人员于7月31日前对南盘江陈所渡至红石岩电站段河道内集中连片的水葫芦进行打捞并清运处理。 |
| 整改主要工作成效 | 1.落实河道管理范围划定及违法问题整改。2024年6月13 至14日，完成北古城镇河道管理范围线划定，2024年6月18日完成耿家营乡河道管理范围线划定，同时对存在违法行为的27户经营户书面告知整改要求，督促各经营户限期自行规范整改，做好卫生保洁，杜绝污染物入河。2.落实长效监督检查要求。例行每周监督检查，2024年5 月23日以来，县、镇、村联合检查7次，召开专题研究部署会议3 次，专题汇报1次，发函至相关单位核实处理3件。3.建立长效监督管理机制。按照规范引导的总思路，结合即将出台的《宜良县南盘江沿线旅游经营秩序整治工作方案》，明确乡镇作为日常监督管理的责任单位，各职能部门作为配合单 位，建立全方位的监管体系，强化部门沟通联动，共同引导经营 主体规范经营。4.宜良县 委、县政府于2024年4月1日安排宜良县水务局牵头开展狗街镇陈 所渡至狗街桥闸段的水葫芦打捞工作，狗街镇开展红石岩段水葫 芦的清理打捞工作。2024年6月24日，狗街镇陈所渡至红石岩段水葫芦已清理完成。 |
| 自查自验和市级验收情况 | 2024年9月13日，通过了县级自查自验；2024年11月28日，市水务局局、市城市管理局对此交办件开展了市级验收，并通过了市级验收。 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局。联系人员及电话：黄淑佩，0871-67597263。 |