- 第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表

（X3YN202405190027）

公示单位：宜良县人民政府 　                20 25年7月25 日

| 投诉问题 | 受理编号：X3YN202405190027 投诉问题：昆明市宜良县海巴磷矿未落实边采矿边治理要求，采矿弃土随意堆放有滑坡风险；开采不规范，雨天泥水乱流，晴天扬尘严重；运输车辆致青龙镇等周边道路严重受损。 |
| --- | --- |
| 办结目标 | 督促企业按照安全设施设计规范建设，规范收集堆存剥离表土；建设完善雨水收集沟道，降低泥水外溢风险；加强降尘措施，有效解决扬尘污染；对破损路面进行修护，方便附近村民出行。 |
| 整改措施 | 1.由宜良县应急管理局督促指导云南弥勒市磷电化工有限责任公司按照《初步设计》《安全设施设计》等方案规范堆存剥离表土。2.由宜良县应急管理局加强监督指导，督促指导云南弥勒市磷电化工有限责任公司尽快完成局部雨水收集沟道建设，并组织专家完成现场安全设施设计竣工验收。3.由宜良县自然资源局督促指导云南弥勒市磷电化工有限责任公司按洒水作业制度实施洒水管控扬尘，根据天气状况及扬尘情况加大对道路及生产作业场所的洒水频次。4.由宜良县交通运输局组织宜良县竹山镇人民政府、海巴磷矿矿区负责人制定整改方案，在6月20日前对2个凹凸不平的弯道路面、禄丰村大桥桥头水泥断裂破损路面进行修护。 |
| 整改主要工作成效 | （一）“矿山技改基建期部分剥离表土集中收集堆存不规范”问题落实情况。1.为修复过去采矿活动对土地造成的影响，企业实施了一系列矿山恢复治理和土地复垦工程。包括重新植被覆盖、土壤改良、地形重塑等工作，以恢复矿区的土地功能和生态平衡，截止2024年8月份已开展恢复治理和土地复垦面积62亩，这些措施有效改善了采空区的自然环境，已按要求落实边开采边治理责任义务。现目前矿山证照齐全有效，已完成安全、环保等竣工验收。2.企业委托技术服务单位对矿区范围内排土堆场进行取样分析测试，经测试及开展评价论证确定排土场边坡为稳定。为进一步加强矿山管理，企业投资400余万元建设智慧矿山，建立边坡预警监测系统，通过三维建模实时报警提示，实现对矿区实景的变化监测，达到可视化安全管理的目的，从本质上提高安全管理水平、消除安全隐患。通过监测系统实时监测矿山边坡，发现位移现象立即通知现场作业人员撤离危险区域，可有效预防安全生产事故的发生。为规范矿山生产秩序，提升安全生产条件，企业委托技术服务单位进行排土场专项设计，已取得昆明市应急管理局关于同意专家组审查通过的《排土场安全设施设计》审批书，排土场已纳入宜良对歌山海巴磷矿建设项目整体验收且通过验收。（二）“矿山局部雨水收集沟道建设不完善，强降雨情况会存在泥水外溢风险”问题落实情况。1.企业严格遵守设计施工，安全工程设施符合规程要求。2024年9月组织专家现场安全验收，通过现场查验安全工程设施及项目建设材料，专家组出具同意通过安全竣工验收的审查意见。2024年9月26日，取得昆明市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，现矿山正式投产。2.企业已按环境保护要求完成环保工程设施建设并通过验收。已建设收集初期雨水的沉淀池7个，储存容量约2695立方米，已修建外部截水沟2.3千米，基建台阶马道排水沟800米。采场内部淋漓水收集后全部导流至已修建的沉淀池内，澄清后回用于道路洒水降尘或矿山绿化；安装一台处理量为6立方米的一体式污水处理设施，按规范建设了废机油收集处理储存间，签订了《危险废矿物油处置协议》。2024年9月，组织内、外部专家开展环保设施竣工验收，经专家现场查验环保工程设施，召开评审会讨论评估后，认定项目符合验收条件，同意通过环保竣工验收，于9月12日在环境影响评价信息公示平台公示。（三）“企业降尘不到位，高温少雨干燥时存在扬尘污染”问题落实情况。企业现配备了6台洒水车，按洒水作业制度实施洒水作业，增加洒水频次，能有效管控扬尘。（四）“道路路面出现多处破损，影响周边居民正常出行”问题落实情况。已于2024年6月4日完成了对核查发现的2个凹凸不平的弯道路面、禄丰村大桥桥头水泥断裂破损路面的修护工作。 |
| 自查自验和市级验收情况 | 2024年11月21日，通过了县级自查自验；20 25年7月25 日，市自然资源规划局、市交通运输局对此交办件开展了市级验收，并通过了市级验收。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局（昆明市宜良县汇东西路246号）。联系人员及电话：黄淑佩，0871—67597263 |