- 第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件信息公示表

（X3YN202405210005）

公示单位：宜良县人民政府 　                20 25年7月25 日

| 投诉问题 | 受理编号：X3YN202405210005 投诉问题：昆明市宜良县匡远镇大山后社区（班猫箐村、小石凹村、三家村、大山后村）周边采石场砍伐树木破坏生态，车辆超载拉运砂石破坏村路，扬尘污染严重影响村民生活。 |
| --- | --- |
| 办结目标 | 对未经审批采伐林木的违法行为依法依规进行查处，按标准恢复林业生产条件和植被，做好森林资源保护宣传，提高当事人及社会公众森林资源保护意识；因地制宜加强该公路路段管理养护和超限超载治理，确保道路畅通，降低扬尘污染影响，满足群众生产生活需要。 |
| 整改措施 | - 针对“宜良县匡远街道山后社区辖区范围内存在未经审批采伐林木的情况”问题。 - 1.由宜良县林业和草原局、宜良县公安局负责对未经审批采伐林木违法案件进行线索排查，并依法依规对当事人违法行为进行立案查处； - 2.监督当事人恢复林业生产条件和恢复植被。 - 3.向当事人及社会公众进行森林资源保护宣传。 - （二）针对“唐家湾至山后乡村公路有大型货车通行（部分车辆存在超载情况）造成道路坑洼破损，易产生扬尘，高温少雨天气时路段扬尘污染严重”问题。 - 1.由宜良县人民政府匡远街道办事处牵头，宜良县交通运输局配合，对该道路采取限宽限高措施，依规设置限宽墩或活动限高架（满足应急车辆通行）。 - 2.由昆明市交通运输综合行政执法支队宜良大队牵头，组织匡远街道办事处开展治限治超，加大对超载车辆的查处。 - 3.由宜良县人民政府匡远街道办事处牵头，宜良县交通运输局配合，于2024年6月30日前完成道路修复，确保道路畅通，减少路段扬尘污染。 |
| 整改主要工作成效 | （一）针对“宜良县匡远街道山后社区辖区范围内存在未经审批采伐林木的情况”问题。 宜良县林业和草原局对宜良县匡远镇大山后社区林地范围内存在毁林情况开展调查工作，经核实，当事人已构成滥伐林木行政违法行为，宜良县林业和草原局对当事人进行了行政处罚，处滥伐林木价值三倍的罚款，罚款金额¥1112.00元（大写：壹仟壹佰壹拾贰元整），罚款已缴纳，已补种55株林木。 非林地内毁林情况由宜良县公安局匡远派出所进行核实办理。经核实，当事人为拓宽路面等，在未办理任何手续的情况下，私自要求工人将原泰华石场工房门前路边桉树进行砍伐，涉案价值4257元。当事人已构成故意损毁财物违法行为，但因发案时间为2023年10月1日，宜良县公安局匡远派出所接到线索时间为2024年5月24日，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第二百五十九条第一款第二项之规定，当事人的违法行为已过六个月的追究时效，案件终止调查。 （二）针对“唐家湾至山后乡村公路有大型货车通行（部分车辆存在超载情况）造成道路坑洼破损，易产生扬尘，高温少雨天气时路段扬尘污染严重”问题。 1.2024年6月27日，宜良县人民政府匡远街道办事处对山后社区山后村道路坑洼破损处进行了修复，依法依规在山后村进出口处设置了2个限宽墩，对超限超载违法车辆进行管控，保障道路通行安全。 2.昆明市交通运输综合行政执法支队宜良大队牵头，组织匡远街道办事处等有关单位对汇东桥至山后公路开展常态化超限超载违法车辆治理，全力防范因超载违法车辆通行导致的道路破损、“泼、洒、滴、漏”等问题发生，营造安全、干净、通畅的出行环境。 |
| 自查自验和市级验收情况 | 2024年11月21日，通过了县级自查自验；20 25年7月25 日，通过了市级验收。 |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局宜良分局（昆明市宜良县汇东西路246号）。联系人员及电话：黄淑佩，0871—67597263 |